- 质量保证体系建立情况

- 质量保证体系

- 质量管理宗旨：通过制度和规章的建立，加强管理，创造广惠高

速公路A段第三合同段优质工程；

- 质量保证体系：本项目实行“政府监督、业主监控、社会监理、

施工自检”的多级质量保证体系；

- 质量保证体系框图：

政府质检部门

业主及监理部门

东莞市经纬公路工程有限公司

公司试验室

公司质检

现场质检

工地试验室

项目经理部

质检组

施工中队

- 项目经理部：成立“质量管理小组”，实行TQC管理。“质量管

理小组”组织机构：

组长：王清甫（项目经理）

副组长：张云德（技术主办）

副组长：许云高（质检工程师）

成员：由测量、实验、施工技术人员组成

- 现场施工：

本合同段共分3个路基施工队，2个桥梁施工队，3个涵洞（通道）施

工队及2个综合施工队，各施工中队设专职质检员1名，各施工点设兼职质检员1名，专（兼）职质检员在施工前落实到位。

- 质量责任制度

- 严格执行国家有关公路建设的法律、法规、技术标准、技术规范；

严格履行合同，服从业主、监理对施工质量的管理、监督；

- 加强（完善）质保体系的建设，建立健全质量管理机构、制度，加

强寻施工人员的质量意识教育，配备足够、称职的质职人员、试验人员，明确各岗位和机构的质量责任并签订质量保证书；

- 编制详细可行的工程施工质量计划，明确工程质量考核指标项目，

各项计划必须落实到部门、班组、个人、开展劳动竞赛、评比、考核、奖励等活动。

- 明确各施工中队对其所承担的施工任务负有工程质量直接责任，主

动自觉接受政府主管部门对其工作的监督，并教育员工自觉、主动协助政府主管部门的监督工作；

- 认真组织开展施工前的基础试验工作，及时提交各种配合比设计、

实验报告，严格履行开工报告制度；

- 加强对原材料采购，成品及半成品外购的检测、验收、申报工作，

所有购货合同签订前均应对货源、规格、数量进行认真考察，检测及进场验收、检测，并报监理工程师批准后方可使用；

- 施工过程中落实各种质量管理制度，加强施工工序管理，坚持施工

前报批，施工中自检，施工后检测验收的原则；

- 把好内业关，切实做到内业指导外业和把好试验关，切实做到实验

指导施工。做好原始记录，检测记录的填写、申报、保管工作，保证资料的真实性；

- 参与、组织对工程质量问题（事故）报告和调查处理，及时上报，

事故的调查处理必须坚持实事求是，严谨料学的原则；

- 收集、保留好各种工程资料，向业主部门等提交交工、竣工验收

资料。

- 质量奖罚制度

- 严格执行国务院、交通部、省交通厅及广惠高速公路建设管理处关

于质量年活动的有关文件精神；

- 各施工中队，施工点负责人应根据质量事故申报程序对施工中存在

的问题及时上报，对有意隐瞒不报者视情节进行通报批评，并可一并处以100到10000元的罚款；

- 工程质量隐患，除按规定返工（返工后要达到质量标准）外，并按

如下标准处以罚款：

- 路基的压实度：      30元/m3

- 浆砌工程：          400元/m3

- 桩基工程：          3500元/m3

- 混凝土工程：        600元/m3

- 构造物台背回填：    150元/m3

- 桥面铺装：          350元/m3

- 施工过程中有如下情况：

- 浇注时，工作人员未按规定实事求是地实地取样作砼试件；

- 路基填土时松铺厚度超过30cm；

- 水下桩基础浇注时，未能保证第一次（剪球时）埋管深度或在浇

注过程中埋管少于或深于施工规范规定的埋管深度；

- 砌体工程砂浆未按设计配合比配制；

- 台背填土未按设计的材料、级配或未按规定的程序铺填压实；

- 施工原始记录未按规定现场真实及时填记；

- 在浇注砼或采用其它集料施工时，工作人员未按设计的重量配比

过磅。

根据情节每发现一次给予3000—6000元罚款，对其造成的返工、检测、工期拖延等损失自负，并按监理及项目部的要求书面提交整改措施。

- 对于坚持质量第一、工程质量突出的施工中队，对其有功人员给予

公开表彰并予奖励；

- 对于质量综合大检查、竞赛中评比出来的质量突出的施工中队，给

予奖励；

- 施工开始时，针对具体工程制订详细的质量奖罚制度。