广深高速新桥出口片区排水工程(一期)泵站工程

泵站、结合井、雨水管

基

坑

开

挖

支

护

方

案

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

建设单位：深圳市宝安区水务局

编制单位：深圳市层层高建设工程有限公司

编 制 人：

审 核 人：

编制日期：  二OO九年三月十日

目       录

1．编制依据……………………………………………………………………………………………1

2．工程概况……………………………………………………………………………………………1

3．方案编制的原则……………………………………………………………………………………1

4．支护结构形式确定…………………………………………………………………………………2

5.钢板桩设计方案……………………………………………………………………………………4

5.1计算拉森桩入土深度……………………………………………………………………………4

5.2钢板桩稳定性验算………………………………………………………………………………5

5.3钢板桩支撑体系设计及验算……………………………………………………………………6

5.3.1土压力计算……………………………………………………………………………………6

5.3.2钢支撑强度和稳定性验算……………………………………………………………………8

5.3.3钢板桩抗弯验算………………………………………………………………………………9

5.3.4工字梁围檩抗弯抗压验算……………………………………………………………………9

5.3.5钢板桩变形验算………………………………………………………………………………10

6．总体施工部署及施工准备………………………………………………………………………11

6.1组织机构…………………………………………………………………………………………11

6.2项目经理部职责…………………………………………………………………………………13

6.3主要岗位职责……………………………………………………………………………………13

6.4施工组织管理……………………………………………………………………………………16

6.5施工进度计划……………………………………………………………………………………16

6.6项目质量管理说明………………………………………………………………………………18

6.7质量保证措施……………………………………………………………………………………18

7.钢板桩施工工艺…………………………………………………………………………………19

7.1钢板桩施工的一般要求…………………………………………………………………………19

7.2钢板桩施工的顺序………………………………………………………………………………20

7.3钢板桩的检验、吊装、堆放……………………………………………………………………20

7.4导向架的安装……………………………………………………………………………………21

7.5钢板桩打设………………………………………………………………………………………21

7.6挖土………………………………………………………………………………………………22

7.6.1基坑土方开挖的施工顺序……………………………………………………………………22

7.6.2 基坑开挖注意事项…………………………………………………………………………22

- 7.6.3基坑开挖过程中可能出现的问题及相应处理措施…………………………………………23

7.6.3.1基坑紧急措施………………………………………………………………………………23

7.6.4基坑排水………………………………………………………………………………………23

7.6.4.1基坑降水方案设计…………………………………………………………………………23

7.6.4.1.1降深要求…………………………………………………………………………………23

7.6.4.1.2降水方案…………………………………………………………………………………23

7.7支撑安装…………………………………………………………………………………………26

7.8支撑钢管及钢板桩的拔除………………………………………………………………………32

8. 基坑监测与维护…………………………………………………………………………………33

8.1坡项水平位移……………………………………………………………………………………35

8.2地面沉降…………………………………………………………………………………………35

8.3周围管线建筑物观测……………………………………………………………………………35

8.4数据分析…………………………………………………………………………………………35

8.5抢险对策…………………………………………………………………………………………35

7.6基坑维护与安全…………………………………………………………………………………35

9．安全技术保障及措施……………………………………………………………………………35

10.安全生产保证措施………………………………………………………………………………36

10.1安全生产目标…………………………………………………………………………………36

10.2安全保证体系…………………………………………………………………………………36

11.雨季、台风和夏季高温施工保证措施…………………………………………………………45

10.1 雨季施工措施…………………………………………………………………………………45

10.2台风防患措施………………………………………………………………………46

10.3 夏季高温施工措施……………………………………………………………………………47