表5  限高门架施工工艺框图

第2合同段

测   量

门架安装

挖基础

砼搅拌

构件组装

浇注基础

运输

板面、门架加工

运输

板面安装

注意：

1、按设计图纸测量，确定基础位置并放样。按所放样的位置和尺寸挖基础。

2、构件组装时，按设计标准，组装地脚螺栓和法兰盘。

3、板面竖直、平整，角度符合设计要求。