| 表7 施工总体计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 2 合同段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 主要工程项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1、施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、门架基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、板面制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、门架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |