表6    分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模 ( 人,各种机械 台) | 平均每单位生产率 (数量、每周) | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈山线声屏障 （轻质高强水泥吸声板形式） | m | 160 | 30， 10 | 53．33 | 3 | 1 |
| 2 | 沈四线声屏障 （轻质高强水泥吸声板形式） | m | 210 | 50，15 | 52．5 | 4 | 1 |