| 年 度 | 2008年-2009年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 | 12 | 1 | 2 | 。。。 |
| 1、施工准备 | 31 | 5 |  |  |
| 2、沈山线打入桩结合过梁基础、新植螺栓补强 |  | 6 17 |  |  |
| 3、沈三线声屏障安装 |  | 18 22 |  |  |
| 4、沈四线声屏障基础 |  | 1 25 |  |  |
| 5、沈四线声屏障安装 |  | 26 30 |  |  |

表7  施工总体计划表