附4：aaa污水处理厂工程劳动力需求表

| 工种名称 | 单 位 | 2004年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 木工 | 名 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 |
| 混凝土工 | 名 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 瓦工 | 名 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 电工 | 名 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 测工 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 质控工 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 管道工 | 名 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 电焊工 | 名 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 气焊工 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 钢筋工 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 管工 | 名 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 |
| 钳工 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 |
| 壮工 | 名 | 60 | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 |
| 勤杂人员 | 名 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 管理人员 | 名 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 总人数 | 名 | 153 | 209 | 221 | 238 | 228 | 228 | 228 | 219 | 181 | 174 |