土方施工流程图

恢复定线（红外测距仪）

填前碾压

地表清除

校对水准线

检测密实度

控制边缘预留宽度

控制分层厚度

自卸车备土

检测含水量

控制横坡度

人工整型

推土机推平

压实

人工精平

检测密实度

检测密实度

光轮振动压路机碾压

监理批准

进行下一层填筑