工艺组织施工框图

合格

基底处理

监理认可

推土机辅以人工摊铺整平

测量各点松铺高程计算松铺厚度

T140推土机稳压一遍

YZ20型压路机静压二遍，振压地二遍

场外控制填料质量，

场内控制卸料范围

控制路拱度2%向路基左侧倾斜（填到一定高度时向两侧倾斜）

控制每层松铺厚度在30～40cm之间

T140推土机稳压二遍

YZ20型压路机静压二遍，振压三遍

自卸汽车运料卸料