挡土墙施工工艺流程框图

施工方案报监理批准

测 量 放 样

开 挖 基 坑

整修、夯实基层

自检强度、压实度、标高、尺寸

原材料试验

配合比设计

N

N

监理

抽检

Y

挡 土 墙 基 础

地墙

自检强度、平面位置、标高尺寸

Y

Y

N

N

N

监理

抽检

克顶、砂浆沟缝

汇总资料、单项工程结束并交验

并验

自检强度、平面位置、标高尺寸

监理

抽检

监理

抽检

挡 土 墙 墙 身

地墙

自检强度、平面位置、标高尺寸

Y

N

N

N