水泥稳定碎石层施工工艺框图

检查、整修下承层

施工测量放样

不同厚度的摊铺及碾压试验

摊铺第一层

压路机碾压

检测压实度、强度、平面、尺寸和碾压方式遍数记录

报工程师审批

摊铺第二层

压路机碾压

洒水养护及交通控制

按规范检测

报工程师审批

进入下一道工序

混合料组成设计及试铺方案拟定

报工程师审批

原材料试验

报工程师审批

备  料

粒料拌和厂

自卸车分层