现场质量保证体系框图

现场质量保证体系

分项工程

质量检验

工序质量控制

施工前进行工序分析、技术交底清楚、严格按操作规程操作，班组坚持自检、互检、施工质检员专检，监理应热情服务，及时提出措施，加强预监理

组织开展群众性质检活动，完善交接班制度，坚持下道工序对上道工序的检查，坚持本工序不合格不交，下道工序不接

牢记影响工序质量的五要素（人、机、料、工艺、环境），每道工序要有施工质检员在场管理，重要工序要有监理员旁站，发现问题及时纠正，严把质量关

质量预防、预监理

承包单位自检①

监理抽检②

工程质量检验

①→②

实测

项目

①→②   ②

检验

项目

①→②   ②

质量把关①→②

材

料

质

量

检

验

①→②

质量保证