I类围岩开挖及支护步骤图

5

2

2

3

4

6

8

1

9

10

11

12

13

14

7

15

16

17

18

19

20

21

22

700

400

511

511

400

600

342

中导坑：超前导管注浆加固中导坑开挖中导坑锚喷中墙砼衬砌。

左洞：超前小导管注浆加固侧壁导坑开挖侧壁导坑锚喷边墙砼衬砌上弧形导坑开挖上弧形导坑锚喷上弧形导坑二次衬砌核心土开挖仰拱及填充。

右洞：超前小导管注浆加固侧壁导坑开挖侧壁导坑锚喷边墙砼衬砌上弧形导坑开挖上弧形导坑锚喷上弧形导坑二次衬砌核心土开挖仰拱及填充。

II类围岩开挖及支护步骤图

6

10

14

18

11

7

1

5

15

13

318

8

9

12

16

17

3

600

2

2

4

19

20

700

400

497

497

400

中导坑：超前导管注浆加固中导坑开挖中导坑锚喷中墙砼衬砌。

左洞：上部台阶开挖拱部初期支护侧墙部开挖墙部初期支护边墙砼衬砌拱部砼衬砌核心土开挖仰拱及填充。

右洞：上部台阶开挖拱部初期支护侧墙部开挖墙部初期支护边墙砼衬砌拱部砼衬砌核心土开挖仰拱及填充。

III类围岩开挖及支护步骤图

7

2

2

3

4

1

5

6

10

14

12

13

17

18

700

881

881

600

302

8

9

11

15

16

中导坑：超前锚杆加固中导坑开挖中导坑锚喷中墙砼衬砌。

左洞：上台阶开挖拱部初期支护下台阶开挖墙部初期支护边墙砼衬砌拱部砼衬砌仰拱及填充。

右洞：上台阶开挖拱部初期支护下台阶开挖墙部初期支护边墙砼衬砌拱部砼衬砌仰拱及填充。

IV类围岩开挖及支护步骤图

5

10

11

4

9

302

7

6

12

8

13

2

600

1

1

3

700

881

881

中导坑：中导坑开挖中导坑锚喷中墙砼衬砌。

左洞：全断面开挖全断面初期支护铺底边墙砼衬砌拱部砼衬砌。

右洞：全断面开挖全断面初期支护铺底边墙砼衬砌拱部砼衬砌。