承包人： 丽水市交通工程有限公司      监理单位：丽水市丽通工程监理有限公司

合同号：       第二合同段             工程编号：               浙路(JB)102

项目开工申请报告

2007年1月5日

| 浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 申请开工日期 |  | 2007-1-10 |  |  | 计划完工日期 |  | 2008-5-10 |  | 共计划日历天 |  | 16个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同规定工期 |  | 16个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承包人主要施工准备工作情况自检说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理检查意见 |  |  |
|  | 主要施工管理人员到位情 况 （含合同规定人员替换 情况） |  |  | 主要施工管理人员已到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要施工机具设备 到场情况 |  |  | 主要施工机具设备已到场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料采购意向及 进场情况 |  |  | 主要材料采购已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证（或IS09002 管理）体系建立情况 |  |  | 质量保证体系已建立。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全质量自检机构 建立情况 |  |  | 安全质量自检机构已建立。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工驻地及临时工程 （含借地）设备情况 |  |  | 施工驻地及临时工程已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工地实验室建立及临 时资质报批情况 |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基准点、线、地面 线复测情况 |  |  | 复测情况已完成，并已上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他有关情况 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附 件 | 1、以上自检情况的有关资料共 份。 3、其他： 2、合同段工程实施性施工组织设计方案。 项目经理： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理 审批 意见 | 试验工程师 |  |  | 测量工程师 |  | 结构工程师 |  | 道路工程师 |  | 驻地 （总） 监理 工 程 师 |  |
|  | 签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合同段工程只有当本表内容审核符合合同或有关要求时，才可进行“分项工程”的开工审批。