3	施工组织机构

详见图3.1组织机构。

3.1	项目部职能部门主要职责

（1）项目经理

项目经理是公司法人代表在工程项目上的代理人，对项目施工的全过程、全方位负责，全权代表公司法人代表履行项目工程合同。

（2）质安管理部

在项目经理和副经理的领导下，负责安全管理与进行现场安全监督检查工作，工程质量检验、评定和验评资料的整理以及到货材料质量检验工作。

（3）经营计划部

负责项目计划、统计、合同、预算、劳动定额和工资奖金管理。

（4）工程管理部

负责项目技术管理，技术资料档案管理。

（5）财务部

负责项目成本管理及项目内部的各种会计管理和核算。

（6）物资供应部

负责项目材料、物资供应管理及发放。

（7）后勤管理部

负责项目部职工食堂、宿舍、办公用品及暂设生活区的管理和维护。

（8）综合办公室

负责项目部文秘管理、行政档案管理、党群工作及项目医疗、治安保卫工作。

负责项目生产调度、大型机具调配、施工用水、电、汽管理、文明施工等现场管理。

施工组织机构图图3.1

经营

计划部

大型

机械

工作站

建筑

专业

施工队

安装

专业

施工队

仪电

专业

施工队

××公司

经营

计划部

物资

供应部

财务部

后勤

管理部

工程

管理部

质安

管理部

综合办公室

专业施工队

项目经理

项目技术负责人