十五 、玻璃幕墙安装工艺流程

安装板块

现场测量

细化设计

放样吊线

检查

节点板

检查

不合格

不合格

安装铝结构

检查

焊牢连接件

检查

不合格

不合格

防腐处理

检查

安装防雷、防火系统

检查

不合格

不合格

检查

外墙打胶

检查

不合格

不合格

封边

检查

清理

检查

验收

不合格

不合格