# --县--乡土地整理项目

招标编号：

施工招标及合同文件

第一卷  商务文件

招 标 人：--县--乡人民政府

招标代理：福建省--招标代理有限公司

二○○七年十一月

# 投标邀请书

投 标 邀 请 书

合同名称：--县--乡土地整理项目

招标编号：

（被邀请单位全称）：

--县--乡土地整理项目已由上级部门批准兴建，项目招标人为--县--乡人民政府 ，现工程已具备招标条件，特邀请你单位参加本项目施工招标。

招标文件将于 2007 年 11 月 26 日至 11 月 30 日每天8：30～11：30，15：00～17：00（节假日除外）在 福建省--招标代理有限公司（）出售，售后不退。购买招标文件时投标人代表应出示投标人单位介绍信和本人身份证，否则，恕不接待。

投标时应附交按招标文件规定的投标保证金。接受投标文件的截止时间为 2007 年 12 月 18 日上午 9：00，请在此时间前送达福建省土地开发整理中心，在此时间后送达的投标文件将不再接受。在递交投标文件同时，投标人代表应持法人授权委托书和本人身份证到场登记，未派人到场或未按规定提供法人授权委托书和本人身份证的投标文件将被拒绝。

本合同工程招标定于2007 年 12 月 18 日上午 9：00 在福建省土地开发整理中心开标。

招标单位：--县--乡人民政府

联 系 人：

电    话：

招标代理：福建省--招标代理有限公司

地址：

电话：

传真；

联系人：李永

二〇〇七年十一月

投标保证金银行帐号：

开户银行：兴业银行福州晋安支行

开户名称：福建省--招标代理有限公司

帐    号：

# 2．投标须知

## 2.1   总  则

2.1.1   投标范围

--县--乡人民政府委托福建省--招标代理有限公司就  --县--乡土地整理项目  的施工进行公开招标，现请愿意承包该工程施工的企业按本招标文件的规定提交投标文件。

2.1.2   资金来源

本项目资金来自省级土地开发整理专项补助。

2.1.3   投标人的资格

2.1.3.1 投标人须是符合资格要求的企业法人。

2.1.3.2 须具有水利水电施工总承包三级以上（含三级）资质，且应具有安全生产许可证。

2.1.3.3 拟担任本工程的项目经理应具有三级以上（含三级）的资质（须经年检合格）。

2.1.3.4 在签订合同前，发包人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的证明材料。

2.1.3.5 由两个或两个以上企业法人联合组成的联合体所提交的投标文件应遵守以下规定。(不接受联合体投标、本款不适用)

2.1.4 不允许任一单位对同一合同提交或参与提交两份和两份以上不同的投标文件。

2.1.4.1 除按第2．3．5条规定的替代方案的投标外，不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.4.2 任一投标人或联合体的各成员均不准以任何方式参加其他投标人或变换联合体的责任方对同一合同投标。

2.1.5  投标费用

投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6 保  密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下表所列文件和按第2.2.3条规定发出的补充通知。

| 卷 号 | 章 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 商务文件 |
|  | 1 | 投标邀请书 |
|  | 2 | 投标须知 |
|  | 3 | 合同条款 |
|  | 4 | 协议书、履约担保证件 |
|  | 5 | 投标报价书、投标保证书 |
|  | 6 | 工程量清单及工程预算价 |
|  | 7 | 投标辅助资料 |
|  | 8 | 资格审查文件 |
|  | 9 | 评标标准及办法 |
|  | 10 | 投标文件施工组织设计格式要求 |
| 二 |  | 技术文件 |
| 三 |  | 招标图纸 |

2.2.2  招标文件的答疑

2.2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括手写、打印、印刷、传真和电子邮件，下同)通知发包人。发包人只对在投标截止时间的16天(指日历天，下同)前收到的要求答疑的问题予以答复。

2.2.2.2  发包人的答疑将在投标截止时间的15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。

2.2.3  招标文件的修改

2.2.3.1 在距投标截止时间的15天前的任何时候，发包方可发书面补充通知修改招标文件内容。若发包人在投标截止时间前15天内发补充通知，则将按第2.4.2.2款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

2.2.3.2  上述补充通知将发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到补充通知后应以书面形式通知发包人，确认已收到该补充通知。

## 2.3. 投标文件的编制

2.3.1  投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交下列投标文件，投标文件应包括：

（1）投标报价书；

（2）投标保证书；

（3）授权委托书；

（4）已标价的工程量清单；

（5）投标辅助资料；

（6）投标人按本投标须知要求提交的其它资料。

2.3.2   投标报价

2.3.2.1  投标人应按第6章《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。

2.3.2.2  招标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

2.3.2.3  投标人在投标截止时间前修改投标总报价(补充报价、优惠报价)时，应随附调整后的报价工程量清单表，并按规定格式签字盖章，否则，按废标处理。

2.3.2.4  投标人应按第8章中规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经发包人确认后将列入合同文件。

2.3.2.5  若投标人投标报价的单价高于中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》“财建[2005]169号”文计算得出的标准单价，则应以标准单价作为工程合同单价和结算依据；若投标报价的单价低于标准单价，则按照投标报价的单价作为工程合同单价和结算依据。

2.3.2.6 投标人投标报价的编制依据应采用福建省财政厅和福建省国土资源厅文件(闽财建[2007]57号)。

2.3.3   投标文件有效期

2.3.3.1 投标文件自第2.4.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为90天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

2.3.3.2 发包人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复发包人上述要求。若投标人拒绝发包人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受发包人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2．3．4条的规定仍适用。

2.3.4  投标保证金

2.3.4.1  投标人必须在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金，其金额为人民币壹拾万元，未提交投标保证金或保证书的投标文件无效。

2.3.4.2  投标保证金采用电汇、转帐等加保证书形式（投标保证书格式见第5章 ）。投标保证金须从投标人基本存款帐户汇达指定帐户，并以投标截止时间之前到达以上帐户为准。其有效期应比投标文件有效期延长30天；递交投标文件时，应提供银行出具的凭证。凭证备注栏上应注明单位和交款人姓名；

户  名：福建省--招标代理有限公司

开户行：

帐  号：

2.3.4.3  中标候选人以外的投标保证金将在中标通知书发出后五日内退还；中标人以及其他中标候选人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后五日内退还。

2.3.4.4  若发生以下任何一种情况，发包人可以没收投标保证金。

(1)投标人在第2.3.3条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件。

(2)中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交第2．6．4条规定的履约担保证件。2.3.5  投标人的替代方案

2.3.5.1  除招标文件规定的基本方案外，若发包人在招标文件中邀请投标人提交

替代方案时，则投标人除按招标文件规定的基本方案编制和提交投标文件外，还可附加提交替代方案。替代方案应说明其对基本方案的改进意见和带来的效益以及对发包人的要求，并附必要的图纸、设计计算、技术要求、价格分析和施工工艺及其它有关资料，在封面上还应注明“替代方案”字样。

2.3.5.2  投标人还可主动提出不属于发包人邀请提交的替代方案，但必须按招标文件的规定提交基本方案的投标文件，并再提交承包人自己建议的替代方案，建议的替代方案也应实质上响应招标文件的规定。

2.3.5.3  发包人有权决定是否采用投标人提交的替代方案。不管替代方案是否被采用，其投标费用均由投标人自理。

2.3.6  现场察勘

2.3.6.1  投标人可根据投标工作的需要，自行对工程现场和周围环境进行察勘，以便编制投标文件。察勘现场的费用由投标人自行承担。

2.3.6.2  投标人的任何人员为了察勘现场而需进入发包人所管辖的场地时，需事先经发包人同意。除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.3.6.3  投标人察勘现场后，若有疑问请按第2.2.2.1条款的要求向招标人或招标代理提交。

2.3.6.4  招标人将于投标截止前15天内对需要答复或修改的内容进行书面答复。

2.3.7  投标文件的份数和签署要求

2.3.7.1  投标人应按第2．3．1条规定的内容编制投标文件，投标文件一式陆份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。

2.3.7.2  投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签名。工程量清单的每一页均应盖投标人单位公章或由法定代表人(或委托代理人)签名。

2.3.7.3  投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按发包人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处盖章或签名确认。

## 2.4  投标文件的递交

2.4.1  投标文件的密封和标记

2.4.1.1  投标文件的技术和商务部分（含资格审查文件）应按正本和副本分开四袋装袋密封(密封处应贴封条并加盖投标人单位公章，下同)。若有补充报价(优惠报价)的投标文件，应提供补充报价书、补充报价汇总表和<<补充报价工程量清单>>，并且符合招标文件中规定的实质性要求(不允许漏项)。其格式须按招标文件的格式签字盖章，一式陆份，其中一份为正本，其余为副本，正、副本须分开密封包装。授权委托书除在投标文件中附有外，递交投标文件时还须随身携带一份，不密封的投标文件无效。封袋面上应标明“正本”或“副本”字样，并写明：

(1)发包人或招标代理单位的名称和地址；

(2)投标的合同名称及其编号；

(3)在2007年  12 月 18  日上午9：00(规定的开标日期和时间)前不准启封。

(4)投标人的名称和地址。

2.4.1.2  若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，发包人将不承担与此有关的责任。

2.4.1.3  施工组织设计内容采用密封卷式的评标。投标人应将第7章表第7.3至7.6的施工组织部分另行装订成册，使用统一印刷的封面密封递交(使用福建省水利水电建设工程交易中心统一印制的封面)。文件中不得出现或暗示投标人名称，同时不得加任何装饰物。

2.4.2  投标截止时间

2.4.2.1  投标人应在2007年 12 月 18 日上午9：00前将投标文件送达福建省土地开发整理中心。投标文件应面交。

2.4.2.2  发包人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的发包人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

2.4.3  迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

2.4.4  投标文件的修改与撤回

2.4.4.1  若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2．4．2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2．3．7和2．4．1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.4.4.2  除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

## 2.5   开标和评标

2.5.1  开  标

2.5.1.1  发包人将于2007年 12 月 18 日上午9：00在福建省福建省土地开发整理中心公开开标，所有投标人应派代表参加，出示法人委托书和身份证并在发包人指定的登记册上签名报到。若投标人未派代表出席开标会议，则发包人可宣布其已放弃投标。

2.5.1.2  开标会上将公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。

2.5.2  评标和决标过程保密

开标后至发包人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对发包人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

2.5.3  投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，发包人可以单独要求投标人澄清其投标文件。发包人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式，除了按第2．5．5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性质内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

2.5.4  投标书的检查和响应性的评定

2.5.4.1  在开始评比前，发包人应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。

2.5.4.2  实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的《合同条件》、《技术条款》和其它要求，无重大偏离或保留，重大偏离或保留系指下列情况之一：

⑴对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；

⑵对工程质量或使用性能产生实质性影响；

⑶对合同中规定的双方的权利和义务作实质性的修改；

⑷纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

2.5.4.3  发包人将拒绝实质上未响应招标文件的投标文件。开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。

2.5.5  算术错误的改正

2.5.5.1  对实质上响应招标文件要求的投标文件，发包人应检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：

(1)《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经发包人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

2.5.5.2  发包人将按上述第2.5.5.1款规定修正算术错误后，造成总报价金额变动时，投标人应对算术错误进行澄清，修正、调整和确认。若投标人接受上述修正，则修正后的报价对投标人具有约束力；若投标人不接受上述修正，则其投标将被拒绝。截标后，招标人将拒绝接受投标人对报价总金额的调整，否则，投标文件无效。

2.5.6  投标文件的评比

2.5.6.1  发包人仅对按第2．5．4条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评比。

2.5.6.2  评标采用综合评分法，评标委员会将按本招标文件第9章中的评标标准及办法进行评标评分。

2.5.6.3  发包人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留和替代方案。发包人不接受投标人在开标后提出的优惠。

2.5.6.4 评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。

## 2.6 决标、中标通知和签订合同

2.6.1  决标

2.6.1.1  (1)招标人应当根据评标委员会推荐的中标候选人顺序，确定排名第一名的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

(2)排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

2.6.1.2  发包人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.6.2  重新招标和招标中止

2.6.2.1  经评审认为所有投标人的投标文件存在投标报价明显不合理或均不满足响应性要求时，发包人可以否决所有投标，重新招标。

2.6.2.2  由于发包人原因中止招标或未能在第2．3．3条规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知书，发包人将退还投标人的投标保证金。

2.6.3  中标通知

2.6.3.1  在第2.3.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，发包人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

2.6.3.2  发包人向中标人发出中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

2.6.3.3  发中标通知书前，发包人可在投标有效期内先发中标意向书，邀请拟予中标的投标人前来商谈合同事宜，谈定后再发中标通知书。

2.6.4  履约担保证件

中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向发包人提交履约担保书，担保金额规定在第3章第二部分《专用合同条款》第6.1款中，担保证件应采用第4章内规定的格式。

2.6.5 联合体注册证明（本条款不适用）

2.6.6  签订合同

2.6.6.1  中标人应在收到中标通知书后的10天内，派代表前来履行签订合同手续。

2.6.6.2  若中标人收到中标通知书后发生第2．3．4．4款(2)项所述的情况，则发包人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。

2.6.6.3  发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。

## 2.7有关投标费用

中标单位按规定支付福建省土地开发整理中心的开评标场地使用费(约5000元)。

# 3．合同条款

## 第一部分  通用合同条款

见水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)第2版(2000年版)，第一部分，《通用合同条款

## 第二部分  专用合同条款

前   言

专用合同条款的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。

### 1 词语涵义

1.1  有关合同双方和监理人的词语

招标人：--县--乡人民政府

监理人：指由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

1.3  有关工程和设备的词语

主体工程（单位工程）：土地平整、农田水利、田间道路和其它工程等。

### 3 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标须知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款和技术条款；

（6）双方协商同意的工程洽商、变更纪要及协议；

（7）投标文件；

（8）招标文件及补充通知；

（9）标准、规范和有关技术资料、技术要求；

（10）已标价的工程量清单；

（11）图纸。

### 4 发包人的一般义务和责任

4.4  提供施工用地

删去本款全文，并代之以：

向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

4.7 办理保险

发包人负责工程险的投保。

### 6 履约担保

6.1  履约担保证件

本款中采用履约保函或履约担保书形式，担保金额为合同价格的 3 ％。

### 7  监理人和总监理工程师

7.1  监理人的职责和权力

本款(2)项补充：

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

（1）按第11条规定，批准工程的分包；

（2）按第20条规定，确定延长完工工期；

（3）按第39条规定，当变更引起的合同价格(与变更有关的单位工程的合同价格相比)变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第39条规定增加相应的费用，并通知承包人。

11.2 发包人指定分包人

本款删去原文，改为“发包人不指定分包人”。

### 12 承包人员

12.1 承包人的职员和工人

本款补充：承包人应按投标时提供的项目部人员（主要指项目经理和所有技术及工作人员）派驻工地，负责施工及管理。否则，发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。

### 14 材料和工程设备的提供

14.2 发包人提供的工程设备  (本款不适用)

### 18 工程开工和完工

18.1 开式通知

监理人应在本合同签订后7天内发出开工通知，开工日期为第一年的第一个月到第十二个月。

工期 12 个月。

### 20 工期延误

20.1发包人的工期延误

如果因为发包人原因无法提供施工场地，导致工期延误造成承包人损失，由发包人承担损失赔偿。

20.3 承包人的工期延误

工期延误违约金为500元/天，总金额不超过合同总价的5%。

### 21 工期提前

21.1  承包人提前工期

提前工期不奖励。

22.4 工程质量等级

工程质量等级要求：合格。

### 29  文明施工

29.1 治安保卫

删去原文，并代之以：

承包人应做好其管辖区(包括施工工地和生活区)的治安保卫工作，其费用由承包人承担。

29.2  施工安全

删去本款(3)项全文，并代之以：

承包人应负责工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施。

### 32   预付款

32.1 工程预付款

本款不适用。本工程无预付款。

32.2  工程的材料预付款

本款不适用。无工程的材料预付款。

  - 工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：乙方在每月25日向监理单位和甲方上报本月完成工作量及下月施工进度计划，甲方在收到20天内审核，待省级土地整理专项补助款到位后，支付每月实际已完成并经审核的工作量的70%作为进度款。

工程竣工验收合格，乙方在30天内办理竣工结算，报相关部门审核、审批后，待土地整理专项补助款到位后，留总价的5%作为质保金，其他金额28天内付清。

剩余总价的5%作为质保金，待工程竣工验收达到合格标准一年后28天内退还质保金。

33.4 支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最低利率计算的逾期金额的利息。

### 保留金

删去原文。保留金为审结工程合同价的5%。

### 37  物价波动引起的价格调整

删除原文，代之以下文：

合同执行期间，由承包方自行采购的材料，不考虑调价，由承包方承担价格变动的风险。

### 38  法规更改引起的价格调整

删去原文，代之以下文：

合同执行期间由法规引起的价格变化(包括人工费等)概不调整。

### 39 变更

39.2 变更的处理原则

(4)变更项目及合同外增加项目的单价编制仍应执行投标单位原投标书中的编制原则和定额。且必须遵循签订合同时中标单位的承诺和优惠条件等原则基础。

(5)工程量清单中的工程量无论增减，其单价均不调整，仍按原投标单价结算。

取消39.7、39.9款条文。

### 40  备用金

取消本条文。

### 53 工程保修

53.1  保修期

本合同工程的保修期为一年。

保密

除第9.5款和第58条（3）项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者对泄密造成的后果承担责任。

# 4.  协议书、履约担保证件

## 4.1  协议书

合同协议书（格式）

合同名称：--县--乡土地整理项目

--县--乡人民政府（以下称发包人）拟投资建设--县--乡土地整理项目，接受了（以下简称承包方）                         的投标，双方达成如下协议，并于   年   月   日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）：        万元整。

1、本协议书中的词语主涵义与下述第2部份所列的合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：

（1）协议书（包括补充协议）

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）技术条款

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）经双方确认进入合同的其它文件

上述文件汇集并代替了本协议签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。

3、承包单位保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包单位的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的建设单位的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其授权代表人签名，并分别盖本单位公章后生效。

6、本合同一式十份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，建设单位执贰份，承包单位执贰份。其余副本由建设单位分送有关单位。

发包人：        （公章）              承包人：          （公章）

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人：       （姓名）            法定代表人：       （姓名）

（或委托代理人）     （签名）           （或委托代理人）     （签名）

地    址：                                 地    址：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

## 4.2 履约担保证件

### 4.2.1 履约保函

履约保函（格式）

（发包人名称）    ：

因被保证人      （承包人名称）     （以下简称被保证人）与你方签订      （项目名称）       （合同编号：        ），我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：

1.本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）               元。

2.本保函的有效期自上述合同生效日起至      年     月     日止。

3.在本保函有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。

（2）你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。

4.你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

保证人：      （名称）

（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （姓名）

（签名）

年   月   日

### 4.2.2履约担保书

履 约 担 保 书（格式）

--县--乡人民政府：

因被我方     （承包人名称）      与你方签订--县--乡土地整理项目工程合同，我方愿就履行上述合同约定的义务，出具担保金额为人民币（大写）     （合同金额的3%）   元的现金、电汇、转帐等加履约担保书，为其担保。

1、若我方违约使你方蒙受损失，而你方已按合同规定履行了自己的义务，你方可以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）向我方发出索赔通知，并附有说明我方违约使你方蒙受损失情况的材料，我方收到你方的索赔通知后将立即采取下列措施之一进行补救：

(1)、按上述合同约定的义务履行合同。

(2)、支付你方由于我方违约而蒙受损失的金额，但其总额不超过上述担保金额。

2、双方经协商同意在上述合同的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本担保书规定的责任不变。

本担保书的有效期自上述合同生效日起至保修责任书颁发之后28天止。你方的索赔通知必须在本担保书有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，并应由你方法定代表人（或委托代理人）签字和加盖单位公章。

中标人：      （名称）

（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （姓名）

（签名）

年      月     日

# 5. 投标报价书、投标保证书、授权委托书

## 5.1  投标报价书

投标报价书(格式)

--县--乡人民政府：

1.我方已仔细研究了--县--乡土地整理项目的施工招标文件(包括补充通知)(招标项目编号：      )的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币(大写)                  元的投标总报价按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，且承担相关的责任。

2.我方提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件)在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.随同本投标报价书附上投标保证书一份，作为我方投标的担保。

4.若我方中标：

(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2)随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。    ．

(3)我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

(4)我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备,并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人:       (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：       (签字)

年     月     日

## 5.2  投标保证书

投标保证书(格式)

--县--乡人民政府：

因我方(保证人)参加你方招标发包的     (合同名称)    合同的投标，我方愿向你方提供如下保证：

1.本保证书担保的投标保证金金额为人民币(大写)     元。

2.本保证书的有效期自   年   月   日至   年   月   日。若你方要求延长投标文件的有效期，应书面通知我方，我方同意后，本保证书的有效期相应延长。

3.在本保证书有效期内，如我方有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出扣款或没收保证金通知。

(1)在招标文件规定的投标文件的有效期内撤回投标文件。

(2)中标后，未能在招标文件规定的期限内提交履约担保证件。

(3)中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同。

(4)经有关部门确认有串标(围标)行为的。

(5)中标后，未按招标文件规定缴纳中标后的有关费用。

4.我方在收到你方的提款通知后7天(日历天)内凭本保证书向你方支付本保证书担保范围内你方要求提款的金额，但扣款或没收保证金通知应符合下列条件：

(1)必须在本保证书有效期内以书面形式(包括信函、传真和电子邮件)提出，并应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

(2)应说明我方违反招标文件规定的事实，并附有关材料。

保证人：   (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：    (签字)

年    月     日

# 6.  工程量清单及工程预算造价

## 6.1  说  明

6.1.1  工程量清单应与投标须知、合同条件、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。工程量计算主要依据相关的初设图纸进行统计。具体如下：

6.1.1.1、土地平整：包含土方挖填、剥离表土层及回填、田埂土方填筑等内容。

6.1.1.2、农田水利：主要包括灌溉工程、排水工程、渠（沟）系建筑物工程，涉及人工渠道清淤、浆砌块石、干砌毛石、垫层、干砌石、人工土方挖运等工程量。

6.1.1.3、田间道路：主要包括田间道、生产路等工程，涉及干砌石路肩、M5浆砌块石路肩压顶、路基土方压实、片石灌砂垫层、泥结碎石路面、路基土方压实、砂砾石路面、C20砼板等工程量。

6.1.1.4、其他工程：主要包括标志牌工程。

6.1.2本合同采用 固定总价 合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：①因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确；②因市场变化、政策性调整导致价格变化；③措施项目及施工方法客观变化产生的费用；④场地内存在可预见性的或不可预见的障碍物造成施工费用的增加；⑤施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容，现场实际施工中可能发生的费用；⑥施工期间工程所在地的水文、气候对工程产生的风险；⑦工程所涉及一切保险费用；⑧除双方约定的不可抗力外的其他因素所产生的一切风险；⑨因地质勘查有误差而引起的风险；⑩工程排污所发生的费用。

风险范围以外合同价款调整方法：非因中标人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减，并按土地整理预算编制办法计算相关费用

6.1.3  除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价均包括由承包人承担的人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、利润、税金等全部费用以及应由承包人承担的风险、义务和责任所发生的一切费用。

6.1.4  符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目(如施工临时工程、进退场费等)，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

6.1.5  工程量清单中“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

6.1.6  工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。

6.1.7  除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

6.1.8  工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

(1)工程量清单中任一一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

## 6.2  编制依据

6.2.1、编制依据

⑴中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部“财建[2005]169号”文《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》,含下列三个附件；

①《土地开发整理项目预算编制暂行规定》以下简称《编规》；

②《土地开发整理项目预算定额》以下简称《预算定额》；

③《土地开发整理项目施工机械台班费定额》以下简称《机械台班定额》；

⑵福建省财政厅、国土资源厅关于转发财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》的通知（财建[2007]57号）（以下简称通知）;

⑶三明市造价管理站2007年7月发布的工程造价综合信息价格；

⑷项目工程设计图及设计说明；

6.2.2、基础单价的计算依据

(1)人工费预算单价：依据《通知》附件，本项目区所属工资区为六类工资区，人工单价分别按甲类工26.40元/工日、乙类工15.89元/工日计取。

(2)材料费预算单价：材料消耗量依据《预算定额》计取，材料预算价格依据当地工程造价管理站发布的工程造价综合信息价格，材料价格中包括了材料的运杂费。

(3)施工机械台班费：依据《机械台班费预算定额》标准计取。

6.2.3费用计算标准

本项目费用由工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费组成。在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分。

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

（1）直接费

直接费包括直接工程费、措施费两个部分。

①直接工程费：包括人工费、材料费、施工机械使用费及其他费用

人工费 = 定额用量×人工预算单价+人工费合计×其他费用费率

材料费 = 定额用量× 材料预算单价+材料费合计×其他费用费率

机械使用费 = 定额用量×机械台班费+机械使用费合计×其他费用费率

②措施费：包括临时设施费、风雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。

建筑工程措施费＝直接工程费×措施费率

安装工程措施费＝直接工程费×措施费率+人工费×措施费率

措施费费率汇总表

表1

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费率 | 风雨季施工增加费率 | 夜间施工增加费率 | 施工辅助费率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 1.00% | 0.70% | — | 0.70% | 2.40% |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 1.00% | 0.70% | — | 0.70% | 2.40% |
| 3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 1.00% | 0.70% | — | 0.70% | 2.40% |
| 4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 2.00% | 0.70% | 0.20% | 0.70% | 3.60% |
| 5 | 农用井工程 | 直接工程费 | 2.00% | 0.70% | 0.20% | 0.70% | 3.60% |
| 6 | 其他工程 | 直接工程费 | 1.00% | 0.70% | — | 0.70% | 2.40% |
| 7 | 安装工程 | 直接工程费 | — | 0.70% | 0.50% | 1.00% | 2.20% |
| 8 | 安装工程 | 人工费 | 20.00% | — | — | — | 20.00% |

注：（a）其他工程：指除上述工程以外的工程、如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；（b）安装工程：包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程。

（2）间接费

间接费 = 直接费 × 间接费率

安装工程间接费=人工费 × 间接费率

间接费标准

表2

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5.00% |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 9.00% |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 7.00% |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6.00% |
| 5 | 农用井工程 | 直接费 | 10.00% |
| 6 | 其他工程 | 直接费 | 5.00% |
| 7 | 安装工程 | 人工费 | 65.00% |

（3）利润

指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

利润 =（直接费+间接费）×利润率

本项目利润率为3.00%

（4）税金

指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城乡维护建设税和教育费附加等。

税金 =（直接费+间接费＋利润）× 税率

本项目税率为3.381%

- 单价

建筑工程单价合计=直接费+间接费+利润+税金

## 6.3 投标报价汇总表

--县--乡土地整理项目投标

报价汇总表

| 序号 | 分项工程名称 | 分项总金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地平整工程 |  |
| 2 | 农田水利工程 |  |
| 3 | 田间道路工程 |  |
| 4 | 其它工程 |  |
|  | 合 计 |  |

投标总报价（大写）：                       元整

预算人员资格章:

投标人:      (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：      (签字)

年     月     日

## 6.4.工程量清单及工程预算造价

金额单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程施工费 |  |  |  | 7525296.16 |
| 一 | 土地平整 |  |  |  | 1482212.54 |
|  | 田内土方平整 | m3 | 165981.00 | 2.85 | 473045.85 |
|  | 表土剥离及回填 | m3 | 71262.00 | 3.77 | 268657.74 |
|  | 田埂修筑 | m3 | 6985.00 | 5.70 | 39814.50 |
|  | 外运土方夯填 | m3 | 58333.00 | 8.92 | 520330.36 |
|  | 外运表土 | m3 | 23333.00 | 7.73 | 180364.09 |
| 二 | 农田水利 |  |  |  | 4301154.49 |
| (一) | 灌溉工程 |  |  |  | 1313558.14 |
| 1 | 大饭水库引水渠 |  |  |  | 312781.28 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 1050.20 | 284.68 | 298970.94 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 1958.00 | 5.02 | 9829.16 |
|  | 原土夯实 | m2 | 1958.00 | 0.33 | 646.14 |
|  | 橡胶止水 | m | 216.00 | 15.44 | 3335.04 |
| 2 | 农渠 |  |  |  | 669935.39 |
|  | 土方开挖 | m3 | 1221.00 | 2.60 | 3174.60 |
|  | 土方回填 | m3 | 203.00 | 1.80 | 365.40 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 2127.22 | 284.68 | 605576.99 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 9088.00 | 5.02 | 45621.76 |
|  | 原土夯实 | m2 | 9088.00 | 0.33 | 2999.04 |
|  | 橡胶止水 | m | 790.00 | 15.44 | 12197.60 |
| 3 | 排灌渠 |  |  |  | 256299.32 |
|  | 土方开挖 | m3 | 560.00 | 2.60 | 1456.00 |
|  | 土方回填 | m3 | 83.00 | 1.80 | 149.40 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 763.55 | 284.68 | 217367.41 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 2596.00 | 5.02 | 13031.92 |
|  | 原土夯实 | m2 | 2596.00 | 0.33 | 856.68 |
|  | 橡胶止水 | m | 213.00 | 15.44 | 3288.72 |
|  | M5浆砌块石渠道 | m3 | 120.90 | 166.66 | 20149.19 |
| 4 | 灌溉涵洞 | 个 | 32.00 |  | 3515.55 |
|  | 预制C25混凝土板 | m3 | 8.06 | 324.74 | 2617.40 |
|  | 钢筋制作安装 | t | 0.16 | 5613.43 | 898.15 |
| 5 | 放水口 |  |  |  | 27060.43 |
|  | ①单侧放水口 | 个 | 207.00 |  | 6922.75 |
|  | 土方开挖 | m3 | 10.00 | 2.60 | 26.00 |
|  | 原土夯实 | m2 | 87.00 | 0.33 | 28.71 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 15.32 | 284.68 | 4361.30 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 87.00 | 5.02 | 436.74 |
|  | 木闸门 | 扇 | 207.00 | 10.00 | 2070.00 |
|  | ②双侧放水口 | 个 | 78.00 |  | 20137.68 |
|  | 土方开挖 | m3 | 22.00 | 2.60 | 57.20 |
|  | 原土夯实 | m2 | 230.00 | 0.33 | 75.90 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 230.00 | 5.02 | 1154.60 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 27.97 | 284.68 | 7962.50 |
|  | 预制C25混凝土板 | m3 | 21.29 | 324.74 | 6913.71 |
|  | 钢筋制作安装 | t | 0.43 | 5613.43 | 2413.77 |
|  | 木闸门 | 扇 | 156.00 | 10.00 | 1560.00 |
| 6 | 分水口 | 个 | 10.00 |  | 200.00 |
|  | 木闸门 | 扇 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 7 | 灌溉陡槽 |  |  |  | 12680.01 |
|  | ①灌溉陡槽(I型) | 个 | 49.00 |  | 1181.69 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 4.00 | 284.68 | 1138.72 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 8.56 | 5.02 | 42.97 |
|  | ②灌溉陡槽(Ⅱ型) | 个 | 132.00 |  | 11498.32 |
|  | 土方开挖 | m3 | 45.00 | 2.60 | 117.00 |
|  | 土方回填 | m3 | 9.00 | 1.80 | 16.20 |
|  | 浇筑C20混凝土渠槽 | m3 | 39.27 | 284.68 | 11179.38 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 37.00 | 5.02 | 185.74 |
| 8 | 取水口 | 个 | 3.00 |  | 3981.53 |
|  | 土方开挖 | m3 | 7.00 | 2.60 | 18.20 |
|  | 土方回填 | m3 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
|  | C20埋石混凝土(埋石率20%) | m3 | 16.20 | 220.85 | 3577.77 |
|  | 预制C25混凝土板 | m3 | 0.93 | 324.74 | 302.01 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 3.60 | 5.02 | 18.07 |
|  | 钢筋制作安装 | t | 0.01 | 5613.43 | 33.68 |
|  | 木闸门 | 扇 | 3.00 | 10.00 | 30.00 |
| 9 | 渡槽 | 个 | 1.00 |  | 27104.63 |
|  | 土方开挖 | m3 | 230.00 | 2.60 | 598.00 |
|  | 土方回填 | m3 | 66.00 | 1.80 | 118.80 |
|  | C20埋石混凝土(埋石率20%) | m3 | 30.75 | 220.85 | 6791.14 |
|  | C20混凝土 | m3 | 4.86 | 234.12 | 1137.82 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 33.00 | 5.02 | 165.66 |
|  | φ250铸铁管安装 | m | 30.00 | 587.32 | 17619.60 |
|  | 钢筋制作安装 | t | 0.12 | 5613.43 | 673.61 |
| (二) | 防洪排涝工程 |  |  |  | 2987596.35 |
| 1 | 农沟 |  |  |  | 154544.04 |
|  | 土方开挖 | m3 | 2258.91 | 2.60 | 5873.17 |
|  | 预制C20混凝土板渠道、护坡(厚4cm-8cm) | m3 | 280.22 | 251.80 | 70559.40 |
|  | C20混凝土 | m3 | 209.17 | 234.12 | 48970.88 |
|  | 砾石垫层 | m3 | 527.05 | 55.29 | 29140.59 |
| 2 | 排水涵管 | 个 | 8.00 |  | 12442.88 |
|  | 土方开挖 | m3 | 83.00 | 2.60 | 215.80 |
|  | 土方夯填 | m3 | 38.00 | 5.00 | 190.00 |
|  | 砂垫层 | m3 | 18.00 | 57.47 | 1034.46 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 25.15 | 149.83 | 3768.22 |
|  | Φ600砼预制管安装 | m | 16.00 | 106.13 | 1698.08 |
|  | Φ800砼预制管安装 | m | 32.00 | 173.01 | 5536.32 |
| 3 | 排水跌坎 | 个 | 49.00 |  | 53929.06 |
|  | 土方开挖 | m3 | 425.00 | 2.60 | 1105.00 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 352.56 | 149.83 | 52824.06 |
| 4 | 改建排洪沟 |  |  |  | 85384.15 |
|  | 土方开挖 | m3 | 439.56 | 2.60 | 1142.86 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 130.87 | 149.83 | 19608.25 |
|  | 干砌块石（排水沟） | m3 | 502.76 | 107.13 | 53860.68 |
|  | 砂砾石垫层 | m3 | 214.76 | 50.16 | 10772.36 |
| 5 | 河道清淤 |  |  |  | 555160.46 |
|  | 机械清淤 | m3 | 87150.00 | 4.91 | 427906.50 |
|  | 干砌卵石 | m3 | 6274.80 | 20.28 | 127253.96 |
| 6 | 河道截弯取直 |  |  |  | 63618.00 |
|  | 河道截弯取直 | m3 | 13800.00 | 4.61 | 63618.00 |
| 7 | 防冲护岸 |  |  |  | 2062517.76 |
|  | 土方开挖 | m3 | 10066.00 | 2.60 | 26171.60 |
|  | 卵石收集及回填 | m3 | 8388.00 | 18.38 | 154171.44 |
|  | C20埋石混凝土(埋石率20%) | m3 | 8418.98 | 220.85 | 1859330.93 |
|  | M5水泥砂浆垫层(厚2cm) | m2 | 4550.56 | 5.02 | 22843.79 |
| 三 | 田间道路 |  |  |  | 1738929.13 |
| (一) | 田间路 |  |  |  | 1629164.07 |
| 1 | 新建田间路 |  |  |  | 1037212.08 |
|  | 土方开挖 | m3 | 2383.29 | 2.60 | 6196.55 |
|  | 土方回填 | m3 | 412.49 | 1.80 | 742.49 |
|  | 路基土方夯填200mm | m2 | 18333.00 | 1.75 | 32082.75 |
|  | 泥结石路面100mm | m2 | 18333.00 | 9.72 | 178196.76 |
|  | 手摆片石灌砂垫层200mm | m2 | 18333.00 | 17.13 | 314044.29 |
|  | 干砌块石（基础） | m3 | 1695.80 | 102.63 | 174040.21 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 2215.24 | 149.83 | 331909.03 |
| 2 | 改建田间路(Ⅰ型） |  |  |  | 569994.51 |
|  | 土方开挖 | m3 | 1710.23 | 2.60 | 4446.59 |
|  | 土方回填 | m3 | 665.09 | 1.80 | 1197.16 |
|  | 泥结石路面100mm | m2 | 10365.00 | 9.72 | 100747.80 |
|  | 手摆片石灌砂垫层200mm | m2 | 10365.00 | 17.13 | 177552.45 |
|  | 干砌块石（基础） | m3 | 958.76 | 102.63 | 98397.80 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 1252.44 | 149.83 | 187652.71 |
| 3 | 改建田间路(Ⅱ型） |  |  |  | 21957.48 |
|  | 泥结石路面100mm | m2 | 2259.00 | 9.72 | 21957.48 |
| (二) | 生产路 |  |  |  | 29728.08 |
| 1 | 新建生产路 |  |  |  | 10537.25 |
|  | 路基土方夯填200mm | m2 | 1310.40 | 1.75 | 2293.20 |
|  | 砂砾石路面100mm | m2 | 1146.60 | 7.19 | 8244.05 |
| 2 | 改建生产路 |  |  |  | 19190.83 |
|  | 砂砾石路面100mm | m2 | 2669.10 | 7.19 | 19190.83 |
| (三) | 下田坡道 |  |  |  | 57307.38 |
|  | ①下田坡道Ⅱ | 个 | 66.00 |  | 29426.40 |
|  | 土方开挖 | m3 | 135.00 | 2.60 | 351.00 |
|  | 土方回填 | m3 | 9.00 | 1.80 | 16.20 |
|  | 土方夯填 | m3 | 36.00 | 5.00 | 180.00 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 90.00 | 149.83 | 13484.70 |
|  | 干砌块石（基础） | m3 | 150.00 | 102.63 | 15394.50 |
|  | ②下田坡道Ⅰ | 个 | 26.00 |  | 27880.98 |
|  | 土方开挖 | m3 | 25.00 | 2.60 | 65.00 |
|  | 土方回填 | m3 | 4.00 | 1.80 | 7.20 |
|  | 路基土方夯填200mm | m2 | 10.64 | 1.75 | 18.62 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 23.64 | 149.83 | 3541.98 |
|  | 干砌块石（基础） | m3 | 46.09 | 102.63 | 4730.22 |
|  | 预制C25混凝土板 | m3 | 18.79 | 324.74 | 6101.86 |
|  | 钢筋制作安装 | t | 2.39 | 5613.43 | 13416.10 |
| (四) | 倒车转台 | 个 | 8.00 |  | 16347.16 |
|  | 土方开挖 | m3 | 32.00 | 2.60 | 83.20 |
|  | 土方回填 | m3 | 4.00 | 1.80 | 7.20 |
|  | 路基土方夯填200mm | m2 | 296.00 | 1.75 | 518.00 |
|  | 泥结石路面100mm | m2 | 296.00 | 9.72 | 2877.12 |
|  | 手摆片石灌砂垫层200mm | m2 | 296.00 | 17.13 | 5070.48 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 52.00 | 149.83 | 7791.16 |
| (五) | 错车道 | 个 | 6.00 |  | 6382.44 |
|  | 土方开挖 | m3 | 2.00 | 2.60 | 5.20 |
|  | 土方回填 | m3 | 0.40 | 1.80 | 0.72 |
|  | 路基土方夯填200mm | m2 | 202.00 | 1.75 | 353.50 |
|  | 泥结石路面100mm | m2 | 202.00 | 9.72 | 1963.44 |
|  | 手摆片石灌砂垫层200mm | m2 | 202.00 | 17.13 | 3460.26 |
|  | M5浆砌块石（基础） | m3 | 4.00 | 149.83 | 599.32 |
| 四 | 其他工程 |  |  |  | 3000.00 |
|  | 标志牌 | 座 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |

# 7.  投标辅助资料

## 7.1  单价分析表

单价分析表填表说明

投标单位应按附表格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致，在扉页应附“编制说明”。

### 7.1.1  单价分析表

建筑(安装)工程单价表

单价名称：

定额编号：                                               定额单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 甲类工 |  |  |  |  |
|  | 乙类工 |  |  |  |  |
|  | 其他人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 其他机械使用费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

投标人:    (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：    (签字)

日期：         年     月     日

## 7.2  汇总表

### 7.2.1  单价分析汇总表

单价分析汇总表(格式)

单位：元

| 编 号 | 项目 | 单 位 | 报价单价 (元) | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间 接 费 | 利润 | 税金 | 小计 |

投标人:    (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：     (签字)

日期：         年     月     日

### 7.2.2  材料预算价格汇总表

材料预算价格汇总表(格式)

单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价 | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原 价 | 运杂费 | 采保费 |

投标人:     (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：     (签字)

日期：         年     月     日

### 7.2.3  施工机械台班费汇总表

施工机械台班费汇总表(格式)

单位：元／台班

| 编号 | 名称及规格 | 台班费 | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费用 | 二类费用 | 三类费用 |

投标人:   (盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：    (签字)

日期：         年     月     日

## 7．3 施工技术文件及其它投标资料表

施工技术文件及其它投标资料表(格式)

投标单位应按下表(但不限于)要求报送的本工程的施工总进度、施工总布置、施工用地计划、主体工程施工方法和重要临时设施等的施工规划说明、附图以及其它投标资料。

| 序号 | 名 称 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工总布置、说明书及附图 |  |
| 2 | 土地平整工程施工方法说明 |  |
| 3 | 农田水利施工方法说明 |  |
| 4 | 交通道路工程 |  |
| 5 | 有关工程施工上的建议 |  |
| 6 | 现场管理机构协调和工程质量、安全生产保证措施 |  |

注：

l、投标人将提交的资料编号后填入表内。

2、7.3～7.6属施工组织设计部分的内容。

3、施工组织设计内容应单独装册，用“福建省水利水电建设工程交易中心”印制的统一封面，密封递交。封面使用请详细阅读封皮使用注意事项。

4、施工组织设计内容不能出现或暗示投标人名称。

5、违反上述3、4、5规定的以废标论处。

## 7.4拟投入本合同工作的主要施工设备表

拟投入本合同工作的主要施工设备表(格式)

| 设备 名称 | 型号及 规格 | 数量 | 制造 厂名 | 购置年份 | 已使用台 时数 | 检修情况 | 设备来源 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、计划购买或租赁的设备可在“设备来源”栏内说明

2、投标人购进的二手设备和租赁的设备，均应注册已使用的台时数以及检修情况。

## 7.5  劳动力计划表

劳动力计划表(格式)

| 工 种 人 数 |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工工日数 |
|  | 1月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## 7.6  主要材料和水、电需用量计划表

主要材料和水、电需用量计划表(格式)

| 名称 | 规格 | 计量 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 量 | 年 | 年 | 年 | 年 |  |

# 8.资格审查文件

## 8.1投标资格审查申请书

致：

- 经研究并充分理解资格审查文件中的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为　（填入招标项目的招标编号）的　　（填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 按资格审查文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方保证：我方与本项目的招标人或其委托的招标代理机构没有任何的隶属关系；我方非为本招标项目的前期准备工作或者监理工作提供咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。

- 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 我方将派出  （填入项目经理姓名和项目经理资格证书编号）  为  （填入招标项目名称）  项目经理。

- 我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

法定代表人：（签字或盖章） 或委托代理人：     (签字)

姓  名：  （印刷体）

投标人：               （盖投标人单位公章）

地  址：  （包括电话、电传、传真号）

日期：         年     月     日

  - 投标人资格审查申请书附表

投标申请人一般情况表

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 当地分公司（代办处）地址 |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱（如有）： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号： |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |
| 9 | 主营范围： 1. 2. 3. …… |
| 10 | 作为总承包人经历年数： |
| 11 | 作为分包商经历年数： |
| 12 | 其他需要说明的年数： |

（加盖投标人单位公章）

注：1. 投标人均须附上营业执照（副本）复印件加盖公章、资质证书（副本）复印件加盖公章、施工企业安全生产许可证复印件加盖公章。

- 法定代表人资格证明书和技术负责人身份证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：                                            。

地    址：                                            。

姓名：            性别：      年龄：      职务：      。

系                            的法定代表人。

投标申请人：      (盖单位公章)

日期：         年     月    日

企业技术负责人证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）      的企业技术负责人。

特此证明

投标人：    （盖单位公章）

日期：        年    月    日

- 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标申请人）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加　    　（招标人）的           （招标项目名称）的投标活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
　　代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：         年龄：         。

单  位：                     部门：         职务：         。

投标申请人：     （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

被授权的代理人：       （签字）

日期：          年     月    日

拟分包企业情况

（招标项目名称）工程

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分包理由 |  |
| 近五年以来完成的类似工程 |
| 工程名称 | 地点 | 总包单位 | 分包范围 | 履约情况 |

（加盖投标人单位公章）

注：每个拟分包企业均应分别填写本表。如本招标项目为没有拟分包的，则只须在“单位名称”一栏中填写“本项目无分包”即可。

近三年企业履约情况表

投标人或联合体成员名称：

| 投标人近三年（自招标公告发布之日的前三年以来）已完和目前在建的工程合同履约工程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况； |  |
| --- | --- |
| 如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标申请人 |  |
| 投标申请人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 |  |

（加盖投标人单位公章）

- 拟派出项目经理简历表

拟派出项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资质证书编号 |  | 等级 |  |
| 主要工作经历 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位/联系人、电话 | 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 开、竣工日期 | 工程质量 | 在项目中担任职务 | 备注 |

（加盖投标人单位公章）

拟派出项目副经理简历表（如有时）

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资质证书编号 |  | 等级 |  |
| 主要工作经历 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位/联系人、电话 | 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 开、竣工日期 | 工程质量 | 在项目中担任职务 | 备注 |

（加盖独立投标人或联合体投标的派出成员单位公章）

- 拟派出项目技术负责人简历表

拟派出项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 技术职称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目技术负责人年限 |  |
| 技术职称情况（证书编号、发证机关等） |  |
| 主要工作经历 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位/联系人、电话 | 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 开、竣工日期 | 工程质量 | 在项目中担任职务 | 备注 |

（加盖独立投标人或联合体投标的派出成员单位公章）

- 拟派出主要管理人员表和有关证件

拟派出主要施工管理人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 本合同工程现场管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 预算员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：1.须附上投标人拟派出的项目经理资质证书、职称证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人或联合体投标的主办人的本企业人员，以项目经理资质证书上的注册单位为准，如项目经理资质变更的，则以建设主管部门批准的变更为准。

2.须附上投标人拟派出本工程项目技术负责人的职称证书等复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出技术负责人须为独立投标人或联合体投标的联合体成员中的本企业职工，以行政主管部门发的职称（岗位）证书所署单位或劳动关系证明为准，须附有关证明（证书）复印件加盖投标人单位公章。

3.须附上拟派出本合同工程现场管理人员（项目经理和技术负责人另附）的有关行政主管部门核发的岗位证书复印件加盖投标人单位公章。拟派出现场管理人员须为独立投标人或联合体投标的联合体成员中的本企业职工，以行政主管部门发的职称（岗位）证书所署单位为准，须附有关证书复印件加盖投标人单位公章。

项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书

（输入招标人名称）：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺我公司拟派出担任（输入招标项目名称）的项目经理       （姓名，资质证书号码：）系本公司正式职工，保证在（输入招标项目名称）施工期间无承担其他在建工程施工项目；保证拟派出的本合同工程的项目经理、项目副经理（如有时）和项目技术负责人在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

附表10 财务状况表

- 基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况

| 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

附表111其他资料（如有时）

      - 投标申请人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。

# 9、评标方法及评标标准

## 一、评标方法

评标采用综合评价法。

## 二、组建评标委员会

(1)评标由评标委员会负责。评标委员会由招标人负责组建，成员名单在开标前确定，人数为5人以上的单数。其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二。

(2)根据专业合理搭配的原则，由招标人或招标代理人在评标专家名册中通过信息平台，随机抽取三分之二及以上的技术、经济类专家。

## 三、评标标准

按平等竞争、择优选择的原则，对投标单位标书的符合性、完整性、响应性、报价、施工方案、工期与质量措施及保证、投入本工程的主要人力(包括项目经理、技术负责人)和机械设备等进行综合评价。以评分方式推荐评分最高者为中标单位，不保证报价最低的投标人中标。

(一)开标符合性检查

1、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

2、投标人代表身份检查：法定代表人应出示身份证；委托代理人参加开标会时，应出示身份证和授权委托书，否则，其投标书无效。

通过开标符合性检查的投标书，方可唱标报价；未通过开标符合性审查的投标书，不得唱标报价，其投标书作废标处理。

（二）资格审查（由商务评委负责）

根据资格审查文件的要求，对各投标人的投标资格进行审查，以确定各投标人是否有能力履行本合同。只有通过资格审查的投标文件才进入下一阶段评审。

（三）投标文件的初步评审（由商务评委负责）

（1）在评标过程中，评标委员会发现投标人违反国家有关法律、法规废标界定的，作废标处理。

（2）投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，属于重大偏差，作废标处理。

①投标文件中无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的（指投标报价书、投标保证书、授权委托书、投标报价汇总表、工程量清单报价表和补充报价（如有）等文件的正本，出现未按规定盖章、签字）；

②无法定代表人出具的授权委托书的；

③未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑤投标人的名称或组织结构与参加报名时不一致且未提供有效证明的；

⑥投标有效期不满足招标文件要求的；

⑦招标文件明确规定可以废标的其它情形。

(四)评标评分内容

| 序号 | 评 分 项 目 | 分项分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标书完整性响应性检查 | 5 |
| 2 | 投标总报价 | 80 |
| 3 | 施工组织设计 | 15 |
|  | 合 计 | 100 |

(五)评委评分

评标专家一般分商务和技术两个部分进行工作。上述第l、2、项由商务评委评审打分；第3项由技术评委评审打分。

各项得分取该项评委评分的平均值，各项得分累加为总得分。评委根据评审最终得分高低进行排队。按高到低的顺序向招标单位推荐1个中标单位和2个候补中标单位。

(六)分项评分规则

1、投标书完整性、响应性(本项满分3分)

(1)按招标文件要求，签字盖章齐全得1分。每缺一处，扣0．1分，最高扣分1分。但投标报价书、投标保证书、授权委托书、投标报价汇总表、工程量清单和补充报价（如有）等文件(指正本)，出现一处未按规定盖章、签字的，作废标处理。

(2)预算员资格章、证号齐全得1分。无资格章、证号，得0分。

(3)投标文件资料未出现涂改或插字修改，标书内容按招标文件要求的顺序填写符合要求得1分，出现涂改或插字修改后加盖校正章每处扣0．1分；未加盖校正章扣0．2分；内容顺序不符合招标文件要求的，每项扣0．2分。

(4)报价资料的完整性，有关工程量清单等报价资料完整齐备得满分。报价资料有瑕疵的酌情扣分，工程量清单有明显错误的按废标处理。（如：工程量清单漏项、数量明显错误等。）

2、  投标总报价(本项满分为80分)

| 报价偏离组合标底百分值(即Y值) | 报价得分 |
| --- | --- |
| Y＞4% | 0 |
| Y=4％ | 76 |
| Y=3％ | 77 |
| Y=2％ | 78 |
| Y=1％ | 79 |
| Y=0％ | 80 |
| Y=-1％ | 79 |
| Y=-2％ | 78 |
| Y=-3％ | 77 |
| Y=-4％ | 76 |
| Y＜-4％ | 0 |

说明：①本工程控制价A为 7525296 元。

②组合价：为在控制价A×95％（含）～A×100％（含）范围内投标人报价的算术平均值；投标人的投标报价小于控制价A× 95 ％或大于控制价A时，按废标处理。

③Y=(报价÷组合价-1)×100％

Y=0％时，总报价得分为满分80分；

-4％≤Y≤4%时，按上表所示采用插值法计算总报价得分；

Y＜-4％或Y＞4%时，总报价得分为0分。

3、施工组织设计(本项满分15分)

(1) 施工总布置、说明书及附图      满分：2分

(2) 土地平整工程施工方法说明      满分：2分

(3) 农田水利施工方法说明          满分：3分

(4) 交通道路工程                  满分：3分

(5) 有关工程施工上的建议          满分：2分

(6) 现场管理机构协调和工程质量、安全生产保证措施   满分：3分

评委可以结合工程特点及招标文件的要求，对上述6项内容逐项评审。

## 四、本评标方法及标准未尽事宜按照有关规定执行。

# 10、投标文件施工组织设计部分格式要求

1、“第二卷  施工组织设计部分”统一用“WPS2000”或“Microsoft Word”文字处理系统，字体统一用仿宋体_GB2312。

2、标题（指与目录对应的章节标题）用小二号字加粗：“标题用小二号字加粗”；

3、文字用四号字：“文字用四号字”；

4、目录标题用三号字加粗：“目录用三号字加粗”，不得加表格；目录内容用四号字加粗：“目录内容用四号字加粗”

5、表格标题用三号字：“表格标题用三号字”；

6、表标文字用小四号字：“表格文字用小四号字”；

7、流程框图、工序框图、机械框图文字统一用四号字：“统一用四号字”；

8、图表宽按投标文件封面长度，图表长度不限；

9、图表统一用黑白不用彩色；

10、附图文字说明用四号字：“附图文字用四号字”。

11、第二卷“施工组织设计部分”统一用标准A4纸；图纸高度同A4纸，长度不限，并附在最后。

12、封面使用见投标文件施工组织设计部分文件袋上的“封皮使用注意事项”。

13、为方便装订，施工组织设计部分统一双面复印内容。

上述2、3项两项具体排版格式如下：

第一章

第一节（如有含节）

1、（如有分点）

1.1

1.1.1

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600