工艺配管施工程序

附图6

现      场      配     管                                             配 管 预 制

材料出库

准备材料

1管件、管材、阀门

2焊条、焊丝

3合格证、外观

4试化验合格

材料出库

材料核对

材料核对

焊工考试、焊接工艺

管材下料

管材下料

工艺管线试压、吹扫技术措施及交底

尺寸原材料核对

坡口加工

坡口加工

组    对

组    对

焊   接

焊    接

检  查

检   查

压力试验

管线吹扫、冲洗

支架安装

泄漏试验

刷油保温

技术条件

1焊工考试合格

2焊接规范

3焊条、焊机

4技术交底

检查项目

x射线、超声波、着色、磁粉、外观

管线核对

检查项目

材料、垂直度、支架、水平度、坡度、阀门、接地极

试   运

投产保镖

工程验收

吹  扫

贮  存

技术条件

1技术方案

2流程图

3程序安排

阀门试验

1强度 2严密

技术条件

1焊工考试合格

2焊接规范

3焊条、焊机

4技术交底

检查项目

x射线、超声波、着色、磁粉、外观