焊接施工程序图                                                附图7

- 出厂合格证

- 直径、厚度

- 材质

4．二次化验合格证

材料出库

坡口加工

检   查

检   查

检查项目

- 材质

- 直径、厚度

- 加工光洁度

- 清洁

- 坡口尺寸

- 间隙

焊条出库

焊条烘干纪录

焊条领出纪录

检查

- 出厂合格证

- 数量

- 外观

焊接方案

焊接回收纪录

限额领料

焊前纪录

天气气候纪录

焊    接

焊后保温

外观检查

无损检测

探伤报告

焊接工艺规律

检查项目

- 成形

- 宽度、高度

- 咬肉

- 飞溅

资料整理

不合格焊口返工

焊接试验评定代用报告及焊接作业指导书

焊工考核

焊接设备准备

- 焊工考试方案

- 焊工施焊

- 外观检查

- X射线检查

- 机械性能试验

- 试验报告

资料内容

- 焊接施工纪录        2、焊接工艺评定代用报告

- 1焊接日期、气候        及焊接作业指导书

- 2主材材质、规格    3、无损检测记录及返修记录

1．3焊条牌号、规格    4、质量评定

1．4探伤热处理报告    5、变更单、联络单

- 5返工记录        6、材料合格证、二次试化验单

1．6焊工代号、焊口    7、经济签证

无损探伤委托单（焊接技术员）