各项经济技术指标

附表11

| 开竣工日期 | 2003.4.15-2003.10.30 | 有效工期 | 199天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械化施工程度 | 土方 | 30% |
|  | 垂直运输 | 90% |
|  | 水平运输 | 90% |
|  | 吊装 | 100% |
| 降低成本 | 建安量 |  |
|  | 降低率 | 1．5% |
|  | 降低额 |  |
| 材料节约 | 钢材 | 3% | 焊材 |  |
|  | 电缆 |  |  |  |
|  | 分部工程优良品率 |
| 工程质量局级优质工程 | 工艺安装 | 95% | 仪表工程 | 93% |
|  | 焊接 | 96% | 电气工程 | 95% |
|  | 防腐工程 | 97% | 保温工程 | 96% |
| 安全生产 | 无亡人、火灾事故，一般轻伤率6‰ |
| 技术革新 | 主要项目名称 | 技术经济指标 |
|  | P3微机软件应用 | 降低成本2万元 |
|  | 质量评定标准软件应用 | 节约1000元 |
|  | 可拆式多用盲板 | 节约2000元 |
| 负责人 | 张建 | 复核 | 赵海江 | 制表 | 崔永凯 |