劳 动 力 计 划 表

附表3

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 合计 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 焊工 | 2060 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 管工 | 2160 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 力工 | 2010 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| 防腐工 | 932 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 吊装工 | 588 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 电工 | 1844 | 6 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 |
| 仪表工 | 1242 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 机械工 | 592 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |