施工手段用料计划表

附表6

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | δ=6mm | m2 | 4 |  |
| 2 | 钢板 | δ=8mm | m2 | 4 |  |
| 3 | 钢板 | δ=10mm | m2 | 6 |  |
| 4 | 钢板 | δ=12mm | m2 | 5 |  |
| 5 | 钢板 | δ=40mm | m2 | 20 |  |
| 6 | 钢板 | δ=16mm | m2 | 4 |  |
| 7 | 钢板 | δ=20mm | m2 | 4 |  |
| 8 | 胶管 | Pg16 Dg15 | m | 50 |  |
| 9 | 胶管 | Pg16 Dg20 | m | 50 |  |
| 10 | 胶管 | Pg16 Dg25 | m | 50 |  |
| 11 | 压力表 | Y-100 0-1.0MPa | 块 | 10 |  |
| 12 | 压力表 | Y-100 0-2.5MPa | 块 | 4 |  |
| 13 | 压力表 | Y-100 0-16MPa | 块 | 4 |  |
| 14 | 压力表 | Y-100 0-25MPa | 块 | 4 |  |
| 15 | 截止阀 | J11T-16 Dg15 | 块 | 10 |  |
| 16 | 截止阀 | J11T-16 Dg20 | 块 | 5 |  |
| 17 | 截止阀 | J13H-160 Dg15 | 块 | 4 |  |
| 18 | 灭火器 | MY4 | 只 | 10 |  |
| 19 | 棕绳 | φ20mm | m | 300 |  |
| 20 | 钢丝绳 | φ15-6×19+1 | m | 100 |  |
| 21 | 钢丝绳 | φ19-6×19+1 | m | 100 |  |

施工手段用料计划表

续附表6

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 角钢 | ∠50×5 | m | 200 |  |
| 23 | 角钢 | ∠40×4 | m | 150 |  |
| 24 | 扁钢 | -50×5 | m | 50 |  |
| 25 | 扁钢 | -30×3 | m | 90 |  |
| 26 | 焊管 | φ33.5×3.25 | m | 100 |  |
| 27 | 焊管 | φ26.25×2.75 | m | 40 |  |
| 28 | 焊管 | φ21.3×2.75 | m | 100 |  |
| 29 | 螺纹钢 | φ25 | m | 40 |  |
| 30 | 扁刷 | 2 ″ | 把 | 50 |  |
| 31 | 扁刷 | 3 ″ | 把 | 50 |  |
| 32 | 吊管带 | 1t | 条 | 10 |  |
| 33 | 吊管带 | 2t | 条 | 4 |  |
| 34 | 吊管带 | 5t | 条 | 10 |  |
| 35 | 彩条布 |  | Kg | 100 |  |
| 36 | 钢筋 | φ10 | m | 80 |  |
| 37 | 黄油 |  | Kg | 20 |  |
| 38 | 齿轮油 |  | t | 4 |  |
| 39 | 砂纸 | 240目 | 张 | 50 |  |
| 40 | 砂纸 | 120目 | 张 | 200 |  |
| 41 | 碎布 |  | Kg | 150 |  |
| 42 | 耐油橡胶石棉板 | δ=3mm | Kg | 150 |  |

施工手段用料计划表

续附表6

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 牛油盘根绳 | 4×4 | Kg | 1 |  |
| 44 | 牛油盘根绳 | 6×6 | Kg | 1 |  |
| 45 | 牛油盘根绳 | 8×8 | Kg | 1 |  |
| 46 | 牛油盘根绳 | 12×12 | Kg | 1 |  |
| 47 | 牛油盘根绳 | 16×16 | Kg | 1 |  |
| 48 | 704胶 |  | 盒 | 5 |  |
| 49 | 两步搭 |  | 个 | 16 |  |
| 50 | 木楔 | 100×200×350 | 个 | 100 |  |
| 51 | 大锤 | 18磅 | 个 | 10 |  |
| 52 | 腊木杆 |  | 根 | 10 |  |
| 53 | 铁线 | 8# | Kg | 100 |  |
| 54 | 倒链 | 5t | 个 | 25 |  |
| 55 | 槽钢 | 16# | 米 | 100 |  |