施工中应编制的施工方案及措施一览表

附表8

| 序号 | 方案措施名称 | 编写人 | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础土方工程施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 1 |  |
| 2 | 基础砌石工程施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 10 |  |
| 3 | 现浇砼施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 12 |  |
| 4 | 脚手架工程施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 14 |  |
| 5 | 砌砖施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 15 |  |
| 6 | 沥青砂施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 12 |  |
| 7 | 木门、钢窗安装施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 30 |  |
| 8 | 屋面板安装施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 30 |  |
| 9 | 屋面防水工程施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6. 30 |  |
| 10 | 室内一般抹灰施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6.30 |  |
| 11 | 门窗玻璃安装施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6.30 |  |
| 12 | 门窗油漆工程施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6.30 |  |
| 13 | 整体水泥砂浆地面施工技术措施 | 李继忠 | 2003．6.30 |  |
| 14 | 工艺安装工程施工技术措施 | 崔永凯 | 2003．6.30 |  |
| 15 | 给排水管道施工技术措施 | 崔永凯 | 2003．6.20 |  |
| 16 | 机泵安装施工技术措施 | 崔永凯 | 2003．7.30 |  |
| 17 | 立式储罐施工技术措施 | 崔永凯 | 2003．6.30 |  |

施工中应编制的施工方案及措施一览表

续附表8

| 18 | 采暖、通风施工技术措施 | 李继忠 | 2003．9.30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 管道防腐保温技术措施 | 呼延鑫 | 2003．9.30 |  |
| 20 | 管道试压吹扫技术措施 | 崔永凯 | 2003．9.30 |  |
| 21 | 储罐防腐技术措施 | 呼延鑫 | 2003．6.20 |  |
| 22 | 成品保护技术措施 | 崔永凯 | 2003．6.30 |  |
| 23 | 焊接工程技术措施 | 李小强 | 2003．6.18 |  |
| 24 | 电气工程技术措施 | 杨川平 | 2003．6.12 |  |
| 25 | 仪表工程技术措施 | 陈清林 | 2003．6.20 |  |
| 26 | 钢结构工程技术措施 | 李继忠 | 2003．7.30 |  |
| 27 | 雨季施工措施 | 李继忠 | 2003．7.30 |  |
| 28 | 道路工程施工技术措施 | 李 伟 | 2003．6.20 |  |
| 29 | 试运方案 | 崔永凯 | 2003．10.20 |  |
| 30 | 最终检验和试验方案 | 崔永凯 | 2003．10.30 |  |